## **Na temelju odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine« 68/18, 110/18 i 32/20) i** 28. Statuta Općine Šolta, („Službeni glasnik Općine Šolta“ br. 06/21)Općinsko vijeće Općine Šolta **na \_\_\_. sjednici održanoj \_\_\_\_\_.2022. godine donosi**

## 

## IZMJENE I DOPUNE

## PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2022. GODINI

**Članak 1.**

Mijenja se članak 6. Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godini („Službeni glasnik Općine Šolta“ br. 24/21 I 09/22)koji sada glasi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA** | | | | | | | | |
|
| Red.broj | Naziv investicije | Opis planiranih rashoda | Procjena troškova | Promjena smanjenje/ povećanje | Nova procjena troškova | Izvor financiranja | | |
| Namjenski prihodi - komunalni doprinos, komunalna naknada i koncesije | Pomoći iz državnog, županijskog proračuna, fondova EU i dr. | Opći prihodi i primici proračuna |
| 1 | Cesta Šipkova | Otkup zemljišta, građevinski radovi i stručni nadzor | 2.700.000,00 | 200.000,00 | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Obilaznica Donje Selo- Donja Krušica | Projektna dokumentacija | 150.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Obilaznica Stomorska- Veli dolac | Projektna dokumentacija | 150.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Obilaznica Stomorska- Pelegrin spoj na državnu cestu | Projektna dokumentacija | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO:** | | | **3.100.000,00** | **-200.000,00** | 2.900.000,00 | **2.900.000,00** | **0,00** | **0,00** |

**Članak 2.**

Mijenja se članak 7. Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godini („Službeni glasnik Općine Šolta“ br. 24/21 I 09/22)koji sada glasi:

**GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. Br. | Naziv investicije | Opis planiranih rashoda | Procjena troškova | Promjena smanjenje/ povećanje | Nova procjena troškova | Izvor financiranja | | |
| Namjenski prihodi - komunalni doprinos, komunalna naknada i koncesije | Pomoći iz državnog, županijskog proračuna, fondova EU i dr. | Opći prihodi i primici proračuna |
| 1 | Uređenje Igrališta | Projektna dokumentacija, Građevinski radovi i nadzor, te opremanje | 200.000,00 | -100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Opremanje i dovršetak izgradnje tržnice u Grohotama | Građevinski radovi i nadzor, te opremanje | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 311.000,00 | 189.000,00 | 0,00 |
| 3 | Dovršetak šetnice Stomorska | Građevinski radovi i nadzor | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Komunalna oprema za javno prometne površine | Opremanje javnih površina | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 220.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 5 | Uređenje plaže Vela Garma Maslinica | Građevinski radovi i nadzor | 200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Uređenje parkinga Grohote | Otkup zemljišta | 400.000,00 | -300.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Uređenje parkinga Stomorska | Projektna dokumentacija | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Uređenje parkinga Rogač | Projektna dokumentacija | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Uređenje parkinga Maslinica | Projektna dokumentacija, Građevinski radovi i nadzor | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Uređenje parkinga Nečujam | Projektna dokumentacija | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Hortikulturno uređenje površina, groblja i ostalo | Hortikulturni radovi i nadzor | 150.000,00 | 30.000,00 | 180.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Geodetske i ostale usluge za ceste, groblja, javne površine i sl. | Geodetske usluge, vještaćenja, naknade i sl. | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Uređenje prostora iza stare škole u Stomorskoj | Građevinski radovi i nadzor | 90.000,00 | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Uređenje Studenca u Gornjem Selu | Projektna dokumentacija | 70.000,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Ogradni zidići | Građevinski radovi i nadzor | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 16 | Pristupna cesta za POS stanove | Građevinski radovi i nadzor, otkup zemljišta | 700.000,00 | -500.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Nove dionice javne rasvjete | Građevinski radovi i nadzor | 520.000,00 | 0,00 | 520.000,00 | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO:** | | | **3.930.000,00** | **-1.480.000,00** | **2.450.000,00** | **2.001.000,00** | **419.000,00** | **0,00** |

**Članak 3.**

Mijenja se članak 8. Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godini („Službeni glasnik Općine Šolta“ br. 24/21 i 09/22)koji sada glasi:

**GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. broj | Naziv investicije | Opis planiranih rashoda | Procjena troškova | Promjena smanjenje/ povećanje | Nova procjena troškova | Izvor financiranja | | |
| Namjenski prihodi - komunalni doprinos, komunalna naknada i koncesije | Pomoći iz državnog, županijskog proračuna, fondova EU i dr. | Opći prihodi i primici proračuna |
| 1 | Kanal oborinskih voda u Grohotama | Građevinski radovi i nadzor | 600.000,00 | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Biciklističke staze | Projektna dokumentacija | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Šetnica Dešenja-Zašćitak | Projektna dokumentacija | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Uređenje zapuštenih poljskih putova | Građevinski radovi i nadzor | 130.000,00 | -110.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Nove dionice javne rasvjete - solarna rasvjeta | Građevinski radovi i nadzor | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| **UKUPNO:** | | | **1.030.000,00** | **-910.000,00** | **120.000,00** | **70.000,00** | **50.000,00** | **0,00** |

**Članak 4.**

Mijenja se članak 9. Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godini („Službeni glasnik Općine Šolta“ br. 24/21 i 09/22)koji sada glasi:

**POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. broj | Naziv investicije | Opis planiranih rashoda | Procjena troškova | Promjena smanjenje/ povećanje | Nova procjena troškova | Izvor financiranja | | |
| Namjenski prihodi - komunalni doprinos, komunalna naknada i koncesije | Pomoći iz državnog, županijskog proračuna, fondova EU i dr. | Opći prihodi i primici proračuna |
| 1 | Uređenje plaže Veli dolac Stomorska - II faza | Građevinski radovi i nadzor | 250.000,00 | 100.000,00 | 350.000,00 | 300.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 2 | Uređenje Igrališta u Gornjem Selu | Građevinski radovi i nadzor, te opremanje | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Uređenje "Lokve" u Maslinici (izgradnja wc, urešenje okoliša i uređenje dječjeg igrališta) | Projektna dokumentacija, otkup zemljišta, Građevinski radovi, nadzor i opremanje | 250.000,00 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Uređenje riva i pomorskog dobra | Građevinski radovi i nadzor | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Uređenje plaže Punta-Veli mul u Maslinici | Građevinski radovi i nadzor | 150.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Uređenje plaže Punta-Tepli bok u Maslinici | Građevinski radovi i nadzor | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Uređenje plaže u Banjama | Projektna dokumentacija | 80.000,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Uređenje trga Ravanac u Gornjem Selu | Građevinski radovi i nadzor | 200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Uređenje trga Eugena Buktenica u Grohotama | Građevinski radovi i nadzor | 400.000,00 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Uređenje okoliša oko Sv. Tereze u Rogaču | Građevinski radovi i nadzor | 350.000,00 | -350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Sanacija potpornih zidova na pomorskom dobru | Građevinski radovi i nadzor | 800.000,00 | 100.000,00 | 900.000,00 | 600.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 12 | Betoniranje nerazvrstanih cesta i putova | Građevinski radovi i nadzor | 600.000,00 | 15.000,00 | 615.000,00 | 615.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Asfaltiranje nerazvrstanih cesta i putova | Građevinski radovi i nadzor | 600.000,00 | 10.000,00 | 610.000,00 | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Kupnja zemljišta za ceste | Otkup zemljišta | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Projektna dokumentacija za ceste | Projektna dokumentacija | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Uređenje prostora za ispraćaj na groblju u Gornjem Selu | Građevinski radovi i nadzor | 200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Groblje Dočina u Grohotama | Građevinski radovi i nadzor | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Groblje Maslinica | Građevinski radovi i nadzor | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Heliodrom | Javna rasvjeta, Građevinski radovi i nadzor | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO:** | | | **4.680.000,00** | **-1.555.000,00** | **3.125.000,00** | **2.775.000,00** | **350.000,00** | **0,00** |

**Članak 5.**

Mijenja se članak 10. Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godini („Službeni glasnik Općine Šolta“ br. 24/21 i 09/22)koji sada glasi:

**REKAPITULACIJA:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPIS** | **Procjena troškova** | Promjena smanjenje/ povećanje | Nova procjena troškova | **Izvor financiranja** | | |
| **Namjenski prihodi - komunalni doprinos, komunalna naknada i koncesije** | **Pomoći iz državnog, županijskog proračuna, fondova EU i dr.** | **Opći prihodi i primici proračuna** |
| **GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA** | 3.100.000,00 | -200.000,00 | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA** | 3.930.000,00 | -1.480.000,00 | 2.450.000,00 | 2.031.000,00 | 419.000,00 | 0,00 |
| **GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA** | 1.030.000,00 | -910.000,00 | 120.000,00 | 70.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| **POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE** | 4.680.000,00 | -1.555.000,00 | 3.125.000,00 | 2.775.000,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| **UKUPNO:** | **12.740.000,00** | **-4.145.000,00** | **8.595.000,00** | **7.776.000,00** | **819.000,00** | **0,00** |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AKTIVNOST** | **Procjena troškova** | Promjena smanjenje/ povećanje | Nova procjena troškova | **Izvor financiranja** | | |
| **Namjenski prihodi - komunalni doprinos, komunalna naknada i koncesije** | **Pomoći iz državnog, županijskog proračuna, fondova EU i dr.** | **Opći prihodi i primici proračuna** |
| **NOVE DIONICE JAVNE RASVJETE** | 620.000,00 | 0,00 | 620.000,00 | 570.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| **PROŠIRENJE I UREĐENJE MJESNIH GROBLJA** | 550.000,00 | -130.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA I PUTOVA** | 1.900.000,00 | -455.000,00 | 1.445.000,00 | 1.445.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UREĐENJE JAVNO PROMETNIH POVRŠINA** | 3.680.000,00 | -2.080.000,00 | 1.600.000,00 | 1.331.000,00 | 269.000,00 | 0,00 |
| **UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA** | 590.000,00 | -480.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **GRAĐENJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I OPREME JAVNE NAMJENE** | 2.000.000,00 | -700.000,00 | 1.300.000,00 | 800.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| **IZGRADNJA CESTE ŠIPOVA U MASLINICI** | 2.700.000,00 | 200.000,00 | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE PREMA POS STANOVIMA** | 700.000,00 | -500.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO:** | **12.740.000,00** | **-4.145.000,00** | **8.595.000,00** | **7.776.000,00** | **819.000,00** | **0,00** |
|

**Članak 6.**

Ostale odredbe Programa građenja komunalne infrastrukture ostaju nepromijenjene.

**Članak 7.**

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Šolta”.

Klasa: Predsjednik Općinskog vijeća

Urbroj: 2181-49-01-22-

Grohote, 2022. Teo Tomić, dipl.iur.