|  |
| --- |
| * Na temelju članka 71 Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. br. 68/18, 110/18, 32/20) i članka 44. Statuta Općine Šolta («Službeni glasnik Općine Šolta» br. 06/21), Općinski načelnik Općine Šolta dana 12.05.2023. godine podnosi na donošenje Općinskom vijeću
 |
| **IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE ŠOLTA ZA 2022. GODINU** |

**Članak 1.**

|  |
| --- |
| **GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA** |
|
| Red.broj | Naziv investicije | Opis planiranih rashoda | Plan 2022 | Izvršenje 2022 | Izvor financiranja |
|
| 1 | Cesta Šipkova | Otkup zemljišta, građevinski radovi i stručni nadzor | 2.900.000,00 | 2.765.408,94 | Namjenski primici |
| **UKUPNO:**  | **2.900.000,00** | **2.765.408,94** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA** |
|
| Red.broj | Naziv investicije | Opis planiranih rashoda | Plan 2022 | Izvršenje 2022 | Izvor financiranja |
|
| 1 | Uređenje Igrališta | Projektna dokumentacija, Građevinski radovi i nadzor, te opremanje | 100.000,00 | 56.950,00 | Opći prihodi i primici |
| 2 | Opremanje i dovršetak izgradnje tržnice u Grohotama | Građevinski radovi i nadzor, te opremanje | 500.000,00 | 350.898,00 | Namjenski primici i pomoći |
| 3 | Komunalna oprema za javno prometne površine | Opremanje javnih površina | 250.000,00 | 268.643,55 | Namjenski primici i pomoći |
| 4 | Uređenje parkinga Grohote | Otkup zemljišta  | 100.000,00 | 45.625,00 | Namjenski primici |
| 5 | Hortikulturno uređenje površina, groblja i ostalo | Hortikulturni radovi i nadzor | 180.000,00 | 167.293,75 | Namjenski primici i opći prihodi i primici |
| 6 | Geodetske i ostale usluge za ceste, groblja, javne površine i sl. | Geodetske usluge, vještaćenja, naknade i sl. | 200.000,00 | 73.500,00 | Namjenski primici i opći prihodi i primici |
| 7 | Ogradni zidići  | Građevinski radovi i nadzor | 400.000,00 | 379.851,50 | Namjenski primici i pomoći |
| 8 | Pristupna cesta za POS stanove | Građevinski radovi i nadzor, otkup zemljišta | 200.000,00 | 187.089,75 | Namjenski primici |
| 9 | Nove dionice javne rasvjete | Građevinski radovi i nadzor  | 520.000,00 | 520.000,00 | Namjenski primici i pomoći |
| **UKUPNO:**  | **2.450.000,00** | **2.049.851,55** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA** |
|
| Red.broj | Naziv investicije | Opis planiranih rashoda | Plan 2022 | Izvršenje 2022 | Izvor financiranja |
|
| 1 | Uređenje zapuštenih poljskih putova  | Građevinski radovi i nadzor | 20.000,00 | 15.000,00 | Namjenski primici |
| 2 | Nove dionice javne rasvjete - solarna rasvjeta | Građevinski radovi i nadzor  | 100.000,00 | 64.045,57 | Namjenski primici i opći prihodi i primici |
| **UKUPNO:**  | **120.000,00** | **79.045,57** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE** |
|
| Red.broj | Naziv investicije | Opis planiranih rashoda | Plan 2022 | Izvršenje 2022 | Izvor financiranja |
|
| 1 | Uređenje plaže Veli dolac Stomorska - II faza | Građevinski radovi i nadzor | 350.000,00 | 320.559,25 | Namjenski primici i pomoći |
| 2 | Uređenje riva i pomorskog dobra | Građevinski radovi i nadzor | 200.000,00 | 55.026,93 | Namjenski primici |
| 3 | Sanacija potpornih zidova na pomorskom dobru | Građevinski radovi i nadzor | 900.000,00 | 862.202,61 | Namjenski primici i pomoći |
| 4 | Betoniranje nerazvrstanih cesta i putova | Građevinski radovi i nadzor | 615.000,00 | 614.805,89 | Namjenski primici |
| 5 | Asfaltiranje nerazvrstanih cesta i putova | Građevinski radovi i nadzor | 610.000,00 | 607.998,15 | Namjenski primici |
| 6 | Kupnja zemljišta za ceste | Otkup zemljišta | 100.000,00 | 76.391,00 | Namjenski primici i opći prihodi i primici |
| 7 | Projektna dokumentacija za ceste | Projektna dokumentacija | 50.000,00 | 24.250,00 | Namjenski primici |
| 8 | Groblje Dočina u Grohotama | Građevinski radovi i nadzor | 200.000,00 | 33.328,13 | Namjenski primici |
| 9 | Groblje Maslinica  | Građevinski radovi i nadzor | 100.000,00 | 35.515,62 | Namjenski primici |
| **UKUPNO:**  | **3.125.000,00** | **2.630.077,58** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **UKUPNO PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **PLAN 2022** | **IZVRŠENJE 2022** |
| **8.595.000,00** | **7.524.383,64** |
|

**Članak 2.**

Sukladno članku 75.Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. br. 68/18, 110/18 i 32/20) građenje i održavanje komunalne infrastrukture financira se sredstvima iz:

1. komunalnog doprinosa
2. komunalne naknade
3. cijene komunalne usluge
4. naknade za koncesiju
5. proračuna jedinice lokalne samouprave
6. fondova Europske unije
7. ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim zakonom i
8. donacija.

Općina Šolta je rashode u visini

|  |  |
| --- | --- |
| UKUPNO RASHODI ZA GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2022. | 7.524.383,64 |
| UKUPNO RASHODI ZA ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2022. | 2.288.482,14 |
| **UKUPNO RASHODI ZA GRAĐENJE I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE:** | **9.812.865,78** |
|  |  |

financirala iz sljedećih izvora:

|  |
| --- |
| **IZVORI FINANCIRANJA** |
| OPĆI PRIHODI I PRIMICI U 2022. | 1.726.415,25 |
| UNAPRIJED PLAĆEN KOMUNALNI DOPRINOS ZA ŠIPOVU | 2.765.408,94 |
| UKUPNO PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA U 2021. | 1.660.773,71 |
| UKUPNO PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE U 2021 | 231.950,97 |
| UKUPNO PRIHODI OD KONCESIJSKIH ODOBRENJA U 2021.G | 510.930,59 |
| UKUPNO PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE U 2021.G | 2.098.676,32 |
| UKUPNO PRIHODI OD POMOĆI ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU U 2022.GODINI | 818.710,00 |
| 1. ZA TRŽNICU 189.000,00 |
| 2. ZA PLAŽU VELI DOLAC 50.000,00 |
| 3. ZA SANACIJU POTPORNIH ZIDOVA U ROGAČU: 300.000,00 |
| 4. ZA PAMETNE KLUPE: 30.000,00 |
| 5. ZA POLJSKE PUTOVE: 49.710,00 |
| 6. ZA OGRADNE ZIDIĆE: 200.000,00 |
| **UKUPNO NAMJENSKI PRIHODI ZA GRAĐENJE I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE:** | **9.812.865,78** |

**Članak 3.**

|  |
| --- |
| Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture podnosi se Općinskom vijeću, te će se objaviti u «Službenom glasniku Općine Šolta» i na službenim internetskim stranicama. |

 Općinski načelnik

 Nikola Cecić-Karuzić, ing.

Klasa: 400-06/23-01/02

Urbroj: 2181-49-03-23-3

Grohote, 12.05.2023.