Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 28. Statuta Općine Šolta, Općinsko vijeće Općine Šolta („Službeni glasnik Općine Šolta“ br. 06/21) na svojoj \_\_\_\_. sjednici održanoj dana **\_\_\_\_\_\_\_.2023.** godine donijelo je

**PROGRAM**

**ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2024. GODINU**

U smislu ovog programa pojam održavanja komunalne infrastrukture obuhvaća redovno i pojačano održavanje komunalne infrastrukture u slijedećim aktivnostima:

1. **Održavanje javne rasvjete**
2. **Održavanje mjesnih groblja**
3. **Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova**
4. **Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima**
5. **Održavanje javnih zelenih površina**
6. **Održavanje čistoće javnih površina**
7. **Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene**
8. **Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija**
9. **Usluge održavanja javne rasvjete**: **UKUPNO: 134.000,00 EUR** 
   * redovno održavanje na cca 950 rasvjetnih tijela u iznosu od **82.000,00 EUR.** Pod održavanjem podrazumijevaju se svi materijalni troškovi i usluge vezani za zamjenu žarulja uključujući i natrijeve i LED žarulje, prigušnica, zaštitnih stakala, plastike, grla, kabela, stupova, kontrola i sl. Pod održavanje javne rasvjete podrazumijeva se i postavljanje i skidanje ukrasa za novogodišnje praznike.
   * opskrba električnom energijom u iznosu od **45.000,00 EUR**
   * popravak postojećih božićnih i novogodišnjih ukrasa u iznosu od **3.500,00 EUR**
   * kupnja novih božićnih i novogodišnjih ukrasa u iznosu od **3.500,00 EUR**

***DINAMIKA ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE***

* *Po potrebi tijekom cijele godine*

1. **Usluge održavanja sedam mjesnih groblja** realizirat će se u iznosu od **59.000,00 EUR**

* redovno održavanje obuhvaća sve materijalne troškove i usluge vezane za čišćenje trave, suhog granja i drugog raslinja na i u okolici groblja tijekom cijele godine, a temeljitije čišćenje prije Dana mrtvih, po potrebi će se otklanjati uočena oštećenja, redovno održavati objekte i opremu groblja i mrtvačnice te hortikulturno uređivati površine groblja u iznosu od **57.000,00 EUR**
* opskrba vodom u iznosu od **2.000,00 EUR**

***DINAMIKA ODRŽAVANJA GROBLJA***

* *1xmjesečno tijekom cijele godine redovno*
* *Pojačano održavanje za Dan mrtvih ,prije sprovoda i blagdana V.Gospu*

1. **Usluge održavanja nerazvrstanih cesta i poljskih putova** diljem otoka sa prioritetnim dionicama te po potrebi intervencijom na svim ostalim realizirat će se u iznosu od **194.000,00 EUR.** Održavanje nerazvrstanih cesta podrazumijeva planiranje, tamponiranje, košenje, uklanjanje raslinja i grmlja, valjanje, učvršćivanje betonom, popravak i sanacija lica u kamenu, te popravak i sanacija potpornih zidova i nogostupa, postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije, ophodnja i redovno praćenje stanja na nerazvrstanim cestama. Ovaj program uključuje:

* Održavanje nerazvrstanih cesta i putova – **82.000,00 EUR**
* Održavanje poljskih, poljoprivrednih i protupožarnih putova **– 82.000,00 EUR**
* Stručni nadzor nad radovima – **10.000,00 EUR**
* Prometni znakovi i razni materijal za popravke cesta u angažmanu mjesnih odbora – **20.000,00 EUR**

***DINAMIKA ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA I POLJSKIH PUTOVA***

Održavanje nerazvrstanih cesta podrazumijeva planiranje, tamponiranje,košenje, uklanjanje raslinja i grmlja,valjanje, učvršćivanje betonom, izrada lica u kamenu, te nogostupa, postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije,ophodnja i redovno praćenje stanja na nerazvrstanim cestama.

**OPIS RADOVA NA ODRŽAVANJU NERAZVRSTANIH CESTA i POLJSKIH PUTOVA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stavka** | **Opis stavke** | | **J.m.** | **Količina** | **Procjena Jed. Cijena s Pdv-om** | **Procjena UKUPNO s Pdv-om** | |
| **A1** | **PRIPREMNI RADOVI** | | | | | |
| **1** | **Uklanjanje grmlja / drveća** | |  |  |  |  | |
| Rad obuhvaća strojno ili ručno uklanjanje šiblja i niskog raslinja po nerazvrstanim cestama i odvoz na odlagalište udaljeno do 10 km. U nisko raslinje spada trava i grmlje do 0,5 m visine koje je potrebno "postrugati". Površine koje treba očistiti utvrđuje nadzorni inženjer prije početka radova. | |  |  |  |  | |
|  | Obračun po m2 izvedenih radova. | |  |  |  |  | |
|  | Čišćenje niskog raslinja. | | m2 |  |  |  | |
| **2** | Strojno malčiranje raznog raslinja i granja izraslih uz i po poljskim putovima | |  |  |  |  | |
|  | Obračun po m izvedenih radova. | |  |  |  |  | |
|  | Čišćenje niskog raslinja. | | m |  |  |  | |
|  | **PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:** |  | | | | |
| **A2** | **ZEMLJANI RADOVI** | | | | | |
| **1** | **Uređenje postojećeg puta do kote posteljice**  Rad obuhvaća sve radove koji se moraju obaviti kako bi se tlo osposobilo da bez štetnih posljedica preuzme opterećenje. Stavka uključuje mehaničko razbijanje kamena iznad kote posteljice (5 do 10 % površine), osiguranje pokosa, grubo planiranje i mehaničko zbijanje podloge. Kote i nagib ceste određuje nadzorni inženjer. U cijenu je uračunato pikamiranje, grubo planiranje, mehaničko zbijanje, odnosno potpuno uređenje posteljice i eventualni odvoz viška materijala na deponiju do 10 km. | | m2 |  |  |  | |
| **2** | Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala u sloju debljine d = 10 cm. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju zrnatog kamenog materijala u nosivi sloj kolničke konstrukcije.  Zahtjev kvalitete koji se traži za završni nosivi sloj od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala je da modul stišljivosti bude Ms ≥ 80 MN/m2, stupanj zbijenosti Sz ≥ 100%. Ravnost mjerena letvom duljine 4 m smije odstupati za najviše 1 cm. U cijenu ulazi dobava materijala, svi potrebni transporti, razastiranje,valjanje i ostali radovi na ugradnji i strojnoj obradi do tražene zbijenosti. | | m² |  |  |  | |
|  | **ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:** |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A3** | **ARMIRANOBETONSKI RADOVI** |  |  |  |  |
|  | **Izrada betonskog kolnika** |  |  |  |  |
| **1** | Ugradnja betonskog sloja klase C16/20 se vrši na pripremljenu i uvaljanu tamponsku podlogu. Debljina sloja je 10 cm do završne kote tampona. Stavka uključuje postavljanje armaturne mreže Q-283 u sredinu sloja s preklopima od 40 cm cijelom površinom sa odgovarajućim distancerima, dobavu, transport, ugradnju i njegu betona kao završnog sloja. Beton se ugrađuje na mjestima gdje odredi nadzorni inženjer. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 armirane i betonirane površine. | m2 |  |  |  |
|  | **ARMIRANO BETONSKI RADOVI UKUPNO:** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A4** | **STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA ODRŽAVANJA** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **1** | Stručni nadzor nad radovima održavanja nerazvrstanih putova i cesta, te poljskih putova |  |  |  |  |
|  | Obračun | Kompl. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **STRUČNI NADZOR UKUPNO:** |  |  |  |  |

1. **Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima** – podrazumijeva se održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost u ukupnom iznosu od **170.000,00 EUR** a obuhvaća slijedeće aktivnosti:
   * strojno i ručno čišćenje javnih površina (trgova, ulica, tržnice, i sl.), održavanje opreme na javnim površinama, pražnjenje i čišćenje seoskih voda, postavljanje znakova, ogledala i sl. na javno prometne površine u iznosu od **132.000,00 EUR.**
   * Predsezonsko čišćenje plaža svibanj/lipanj u suradnji s mjesnim odborima i lokalnim stanovništvom i redovno održavanje čistoće plaža u razdoblju od 01.06.2023. do 30.09.2023. u iznosu od **18.000,00 EUR.**
   * Prehrana plaža prije početka turističke sezone, tijekom travnja i svibnja, koja uključuje strojno naguravanje i planiranje postojećeg kamenog materijala, te nabava, prijevoz, razastiranje i planiranje kamenog materijala frakcija 4-8 mm i/ili 8-16mm i oblutaka i stručni nadzor nad radovima u iznosu od **20.000,00 EUR.**

***DINAMIKA ODRŽAVANJA JAVNO PROMETNIH POVRŠINA***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Red.br.*** | | ***Redovno***  ***tijekom cijele god.*** | ***Sezonski 01.06.-01.10.*** | ***Mjesto*** |
| *1* | | *3 x mjesečno* | *2x tjedno* | *S.Selo* |
| *2* | | *Svakodnevno* | *svakodnevno* | *Grohote* |
| *3* | | *3×mjesečno* | *2x tjedno* | *D.Selo/Krušica* |
| *4* | | *3×mjesečno* | *2x tjedno* | *G.Selo* |
| *5* | | *3× mjesečno* | *svakodnevno* | *Nečujam* |
| *6.* | | *3×mjesečno* | *svakodnevno* | *Rogač* |
| 7. | *3x mjesečno* | | *svakodnevno* | *Maslinica* |
| 8. | *3xmjesečno* | | *svakodnevno* | *Stomorska/G.Krušica* |

1. **Održavanje javnih zelenih površina** u ukupnom iznosu od **153.000,00 EUR,** a obuhvaća slijedeće:

* Redovno održavanje zelenih površina: košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, kupnja sadnica, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina u iznosu od **145.000,00 EUR**
* Opskrba vodom u iznosu od **8.000,00 EUR.**

1. **Održavanje čistoće javnih površina –** podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada, uključujući lešine životinja i glomazni otpad koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu Općine Šolta u ukupnom iznosu od **63.000,00 EUR.**
2. **Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene** podrazumijeva održavanje, popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta u ukupnom iznosu od **42.000,00 EUR,** a obuhvaća slijedeće:
   * Održavanje javnog WC u Nečujmu u razdoblju od 01.06. do 30.09. u iznosu od **7.000,00 EUR**
   * Zakup poslovnog prostora za potrebe skladištenja materijala za održavanje **– 10.000,00 EUR**
   * Manji zahvati na saniranju oštećenja na javnim površinama, objektima i opremi i sl.a koji nisu obuhvaćeni ostalim ugovorima o održavanju – **25.000,00 EUR**
3. **Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija** u iznosu od **5.000,00 EUR.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Usluge održavanja javne rasvjete** | | |  |
|  |  |  |  |
| **RED. BR.** | **KONTO** | **OPIS** | **PLAN 2024** |
| 1 | 3221 | Kupnja novih božićnih i novogodišnjih ukrasa | 3.500,00 |
| 2 | 3223 | Opskrba električnom energijom | 45.000,00 |
| 3 | 3232 | Redovno održavanje | 82.000,00 |
| 4 | Popravak postojećih božićnih i novogodišnjih ukrasa | 3.500,00 |
|  |  |  |  |
|  |  | UKUPNO AKTIVNOST | 134.000,00 |
|  |  |  |  |
| **2. Usluge održavanja mjesnih groblja** | | |  |
|  |  |  |  |
| **RED. BR.** | **KONTO** | **OPIS** | **PLAN 2024** |
| 1 | 3232 | Redovno održavanje | 57.000,00 |
| 2 | 3234 | Opskrba vodom | 2.000,00 |
|  |  |  |  |
|  |  | UKUPNO AKTIVNOST | 59.000,00 |
|  |  |  |  |
| **3. Usluge održavanja nerazvrstanih cesta i poljskih putova** | | |  |
|  |  |  |  |
| **RED. BR.** | **KONTO** | **OPIS** | **PLAN 2024** |
| 1 | 3224 | Prometni znakovi i razni materijal | 20.000,00 |
| 2 | 3232 | Redovno održavanje nerazvrstanih cesta | 82.000,00 |
| 3 | Redovno održavanje poljskih putova | 82.000,00 |
| 4 | 3237 | Stručni nadzor nad održavanju | 10.000,00 |
|  |  |  |  |
|  |  | UKUPNO AKTIVNOST | 194.000,00 |
|  |  |  |  |
| **4. Usluge održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima** | | | |
|  |  |  |  |
| **RED. BR.** | **KONTO** | **OPIS** | **PLAN 2024** |
| 1 | 3232 | Redovno održavanje | 132.000,00 |
| 2 | Održavanje plaža, predsezonsko i sezonsko | 18.000,00 |
| 3 | Prehrana plaža | 20.000,00 |
|  |  |  |  |
|  |  | UKUPNO AKTIVNOST | 170.000,00 |
|  |  |  |  |
| **5. Usluge održavanja javnih zelenih površina** | | |  |
|  |  |  |  |
| **RED.BR.** | **KONTO** | **OPIS** | **PLAN 2024** |
| 1 | 3232 | Redovno održavanje | 145.000,00 |
| 2 | 3234 | Opskrba vodom | 8.000,00 |
|  |  |  |  |
|  |  | UKUPNO AKTIVNOST | 153.000,00 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **6. Usluge održavanja čistoće površina** | | |  |
|  |  |  |  |
| **RED. BR.** | **KONTO** | **OPIS** | **PLAN 2024** |
| 1 | 3234 | Redovno održavanje | 63.000,00 |
|  |  |  |  |
|  |  | UKUPNO AKTIVNOST | 63.000,00 |
|  |  |  |  |
| **7. Usluge održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene** | | |  |
|  |  |  |  |
| **RED. BR.** | **KONTO** | **OPIS** | **PLAN 2024** |
| **1** | 3224 | Manji komunalni zahvati | 4.000,00 |
| 2 | 3232 | Redovno održavanje WC-a u Nečujmu | 7.000,00 |
| 3 | 3232 | Manji komunalni zahvati | 21.000,00 |
| 4 | 3235 | Zakup poslovnog prostora | 10.000,00 |
|  |  |  |  |
|  |  | UKUPNO AKTIVNOST | 42.000,00 |
|  |  |  |  |
| **8. Deratizacija, dezinfekcija i dezinsekcija** | | |  |
|  |  |  |  |
| **RED. BR.** | **KONTO** | **OPIS** | **PLAN 2024** |
| 1 | 3234 | Deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija | 5.000,00 |
|  |  |  |  |
|  |  | UKUPNO AKTIVNOST | 5.000,00 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **UKUPNO PROGRAM** | | | **PLAN 2024** |
| **820.000,00** |

Ovaj Program stupa na snagu 01.01.2024. i objavit će se u „Službenom glasniku Općine Šolta”.

Klasa: 400-06/23-01/ 07 Predsjednik Općinskog vijeća

Urbroj: 2181-49-01-23-

Grohote, 2023. Teo Tomić, dipl.iur.